# Cahier des Charges Stagiaire IT/DIG

## Développement d'une Application Intranet de Pilotage des Projets de Digitalisation SOCOTA (CF, SG, CRE)

Source d'analyse : IT_DIG_CTN_SG_Suivi_dev_V20260717.xlsx qui contient actuellement plusieurs centaines de projets, RFC, développements internes, projets BI, GPAO, WEB, CRP, Oracle, PBI, etc. répartis sur les entités CF, SG et CRE. [IT_DIG_CTN..._V20260717 | Excel]

# 1. Contexte

Le département IT & Digitalisation de SOCOTA pilote simultanément un portefeuille important de projets :

- Développements Web internes

- Evolutions GPAO

- Dashboards Power BI

- Interfaces SUNSystems / Oracle / CRP / WFX

- Applications métiers

- Projets Sustainability

- Digitalisation des processus industriels

Actuellement, le suivi est effectué principalement via un fichier Excel centralisé comportant :

- Ticket / Référence projet

- Entité (CF, SG, CRE)

- Département métier

- Priorité

- Chef de projet IT

- Power User

- Statut

- % d’avancement

- Deadline

- Commentaires

- Historique d'évolution

L'objectif est de remplacer progressivement ce suivi Excel par une application Web Intranet collaborative et temps réel.

# 2. Objectifs du projet

Développer une application Web Intranet permettant :

### Pilotage du portefeuille projet

- Vue consolidée SOCOTA Group

- Vue CF

- Vue SG

- Vue CRE

### Gouvernance

- Centraliser les RFC

- Prioriser les projets

- Suivre les charges

- Mesurer les délais

- Identifier les blocages

### Reporting Management

- Dashboard COMEX

- Dashboard IT

- Dashboard Power User

# 3. Références Bonnes Pratiques IT Governance

Le design devra s'inspirer des principes :

### PMBOK

- Initiation

- Planning

- Exécution

- Monitoring

- Clôture

### Agile

- Backlog

- Sprint

- Kanban

- Burndown

### ITIL

- RFC

- Change Management

- Incident

- Service Improvement

### Lean Management

- Visual Management

- Flow Management

- Elimination des goulots d'étranglement

# 4. Périmètre Fonctionnel V1

## Module 1 : Gestion des Projets

Création / Modification projet.

### Informations principales

- Ticket ID

- Référence Projet

- Nom Projet

- Description

- Unité

  - CF

  - SG

  - CRE

- Département

  - CAL

  - IND

  - LOG

  - HRA

  - IT

  - ENG

  - SALES

- Type Projet

  - In-house

  - Outsourced

- Plateforme

  - WEB

  - GPAO

  - PBI

  - SUN

  - Oracle

  - CRP

  - Mobile

## Module 2 : Workflow Projet

Workflow standard :

RFC soumis

↓

RFC Approved

↓

Analyse

↓

DEV Started

↓

Testing

↓

Debugging

↓

Formation

↓

Go Live

↓

Support

↓

Closed

Possibilité :

- Suspendre

- Annuler

- Réactiver

## Module 3 : Gestion RFC

Fonctionnalités :

- Création RFC

- Validation RFC

- Pièces jointes

- Commentaires

- Historique

Champs :

- Business Case

- ROI estimé

- Gains attendus

- Champion

- Sponsor

- Priorité

## Module 4 : Kanban Board

Vue visuelle :

| Waiting RFC | Approved | DEV | Testing | Go Live |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Drag & Drop.

## Module 5 : Dashboard Exécutif

KPIs :

### Global

- Nombre projets actifs

- Nombre projets terminés

- Nombre projets en retard

- Nombre projets bloqués

### Par entité

- CF

- SG

- CRE

### Par département

- CAL

- IND

- LOG

- HRA

- IT

### Par responsable IT

- Fanilo

- Jeanne

- Fetra

- Narindra

- Jackson

- etc.

(données provenant du fichier actuel) [IT_DIG_CTN..._V20260717 | Excel]

# 5. Dashboard COMEX

Indicateurs :

### Portfolio Health

Vert

- délai respecté

Orange

- retard < 30 jours

Rouge

- retard > 30 jours

### Répartition

- In House

- Outsourced

### Répartition plateforme

- Web

- GPAO

- PBI

- Oracle

- CRP

# 6. Dashboard IT Manager

Spécifique pour Head of IT

### Charge équipe

Nombre projets par :

- Fetra

- Jeanne

- Narindra

- Fanilo

- Jackson

### Projets critiques

Priorité = High

### Deadlines du mois

### Aging des projets

- 0-30 jours

- 31-60 jours

- 61-90 jours

- 90 jours

# 7. Module Gestion des Actions

Pour chaque projet :

### Action

- Description

- Responsable

- Date échéance

- Statut

### Etat

- Open

- Ongoing

- Closed

Notification automatique.

# 8. Module Commentaires

Type Teams moderne :

- commentaires

- pièces jointes

- mentions

Exemple :

@Shakil

Merci de valider les règles de gestion avant vendredi.

# 9. Notifications

E-mail automatique :

### Cas

- Nouveau RFC

- Projet en retard

- Deadline à J-7

- Deadline à J-3

- Deadline dépassée

- Go Live

# 10. Gestion des Pièces Jointes

Types :

- RFC

- MOM

- Analyse

- Cahier des charges

- Capture écran

- Plans de tests

Stockage :

\fileserver\IT\Digitalisation</span>

ou SharePoint.

# 11. Sécurité

## Authentification

Windows Active Directory

SSO :

DOMAIN\User

Aucun login local.

## Rôles

### Administrateur

Equipe IT DIG.

### Chef de projet

Création/modification.

### Power User

Commentaires et validation.

### Lecteur

Consultation uniquement.

# 12. Technologies Recommandées

Compte tenu des compétences SOCOTA :

### Backend

ASP.NET Core MVC 8

ou

ASP.NET Core Razor

### Base

SQL Server

### Frontend

Bootstrap 5

AdminLTE

DataTables

ChartJS

### Authentification

Windows Authentication

Active Directory

# 13. Architecture Technique

Utilisateur

│

▼

IIS Windows Server

│

▼

ASP.NET Core MVC

│

▼

SQL Server

│

▼

Power BI

# 14. Livrables du Stagiaire

### Phase 1

Analyse + Conception

- MCD

- Diagramme UML

- Architecture

### Phase 2

Développement MVP

- Gestion projets

- Dashboard

- Workflow

### Phase 3

Tests

- UAT

- Correction bugs

### Phase 4

Documentation

- Manuel utilisateur

- Manuel administrateur

- Installation

# 15. Critères de Réussite

✅ Migration complète du fichier Excel vers SQL Server

✅ Gestion minimum de 500 projets

✅ Authentification AD

✅ Dashboard temps réel

✅ Recherche multicritères

✅ Export Excel et PDF

✅ Interface responsive

✅ Temps d'affichage < 3 secondes

✅ Historisation complète des modifications

# Bonus (Très apprécié)

Si le stagiaire est performant :

- Gantt interactif

- Diagramme de charge équipe

- Roadmap trimestrielle

- Intégration Power BI Embedded

- Assistant IA pour générer automatiquement les comptes-rendus projet

- Calcul automatique du score de risque projet

Cette application pourrait devenir à terme le PMO Digital Platform de SOCOTA, remplaçant entièrement le fichier Excel actuel et servant de référence unique pour le pilotage de tous les projets IT & Digitalisation du groupe. [IT_DIG_CTN..._V20260717 | Excel]